# 湖南体育信息化平台项目采购需求

一、项目名称：湖南体育信息化平台

二、项目预算：853.625万元

三、项目概况：

通过湖南体育信息化平台项目建设，对接国家体育总局信息化平台、省政务云等平台，打通与体育局机关各处室及二级机构、全省体育行业及体育产业的零散且独立系统的通道，大力发展“互联网+体育”，实现服务开放、数据互联互通，构建起全省体育事业共享开放的数据资源体系、融合通用的基础设施支撑体系和安全可控的活动保障体系，推动省内全民健身和体育信息化发展，实现全民健身一站式服务、体育行业一张图监管、产业资源一体化共享，将服务群众、方便监管、助力产业发展等功能提升到全新高度，打造湖南体育发展的强力助推器、全国体育信息化建设的新标杆。

建设内容包括：体育信息化平台、湖南体育大数据指挥中心、全省范围内推广部署信息化平台并采集体育相关数据，项目建成后将由中标单位有偿承接平台主体运营服务，服务内容包括但不限于场馆预订和运营、社群电商、线上数字赛事等相关领域，未来实现平台自主创收、扩大平台用户覆盖度和影响力。

本次建设内容为体育信息化平台：

湖南体育信息化平台采用“平台+应用”的方式建设，建设内容包含一个平台、十个系统、一市一区（县）试点。即:体育数据与业务中台，十个体育分管子系统(包括：政务服务管理、体育场馆管理、体育赛事活动管理、体育人才管理、体育器材管理、体育机构管理、体育产业管理、体育医疗管理、科学健身服务、体育资讯管理)，配套建设包括：移动端、体育标准规范、智慧体育云平台接口、网络安全、国产密码应用、备份系统建设；积极对接湖南省政府政务云，将湖南体育信息化平台及十大系统在省政务云上搭建好。

在省级体育机构、一市一区（县）开展试点。平台上线后，选择省级体育机构、一市一区（县）试点：与省体育局机关各处室、省体科所、省体育医院、省体育人才交流中心，以及各运动项目管理中心、各体育类协会等部门部门和单位业务系统进行充分衔接，完成内部系统对接工作，对省、市、县（区）三级体育相关单位的互连互通、省级“横向”信息交换与共享等进行测试，实现功能模块中的所有政务服务功能及场馆、赛事、器材、资讯、直播等部分公共服务功能。

（一）搭建数据与业务中台

体育信息化平台以基于Spring Cloud系统的微服务架构平台为基础，从体育各类数据和业务服务中按照业务逻辑拆分出独立不同的业务服务来支撑上层Web、App交互。并且为平台制定了严格完善的规范体系和成熟的基础服务以及数据存储来支撑系统稳定运行和高扩展性。

1.业务中台

湖南体育信息化平台的业务中台是一个基础的理念和架构，通过将所有的体育基础服务通过业务中台的思路进行建设，实现各类体育基础服务与应用支撑的联通，共同支持前端的业务平台。实现对前台业务的快速响应能力，实现体育局省、市、县三级架构的信息化复用能力，以及从前台、中台到后台的设计研发、页面操作、流程服务和数据的无缝联通和融合能力。湖南体育信息化平台的业务中台需要提供统一事项管理、统一工作流配置、统一门户配置、统一受理分发、地理信息管理、统一流程调度、统一服务管理等业务支撑。

2.数据中台

湖南体育信息化平台的数据中台是实现通过数据技术，对海量体育数据进行采集、计算、存储、加工，同时统一标准和口径。数据中台把数据统一之后，会形成标准数据，再进行存储，形成体育大数据资产层，进而为体育局提供高效服务。这些服务与体育局本身的业务有较强的关联性，是体育局独有的且能复用的，它是体育局业务和数据的沉淀，其不仅能降低重复建设、减少烟囱式协作的成本。湖南体育信息化平台的数据中台建设是一个循序渐进的建设过程，数据积累和分析维度都有一个数据和知识积累，认知的过程，和业务系统的“交钥匙”工程有本质不同，体育局的业务与负责领域的数据是在不断变化中，应用系统也在不断发展和更新中，因此，数据中台建设是一个不停迭代和发展的过程，数据中台应包含：数据转换集成、数据服务集成、数据应用开发、数据资源管理、基础数据库、专题数据库等几大应用部分。

（二）构建十大子系统（省本级）

1.政务服务管理子系统，一是构建与体育行政管理部门日常办公相融合的一体化体育特色办公系统；二是实现网上行政审批，提高政务办理效率；三是将省长信箱、信访平台、网站公众来信、互联网+监管等省级公共服务平台信息进行汇总处理。

2.体育场馆管理子系统，一是方便群众预订各类健身场地；二是掌握全省所有国有和民营体育场馆、健身场地信息。

3.体育赛事活动管理子系统，一是为广大群众参加全省所有赛事活动提供便利；二是掌握全省所有官方组织的赛事活动信息；三是对各类赛事活动效益进行评估。

4.体育人才管理子系统，一是建立全省所有专业运动员、教练员人才信息库；二是掌握全省所有业余运动员、教练员、裁判员，社会体育指导员、体育行业从业人员以及民间“运动达人”等人才信息库；三是建立完善的青少年体育人才梯队信息库。

5.体育器材管理子系统，一是方便群众查询附近的健身点，以及提供科学使用健身设施服务；二是实时掌握全省体育器材的分布、类型、使用效益，有助于及时做好售后服务

6.社会体育机构管理子系统，一是掌握全省所有体育行业协会、体育俱乐部等社会体育机构信息，方便监管；二是为协会、俱乐部等社会体育机构活动开展提供统-平台。

7.体育产业管理子系统，一是掌握全省所有体育产业信息；二是为体育企业提供数据资源，更好的服务体育产业发展。

8.体育医疗管理子系统，-是为群众提供体质监测数据分析和运动康复服务；二是建立运动员体质数据库。

9.科学健身服务子系统，一是通过视频、图解等形式为群众提供各种运动的科学方法；二是为居家健身在线教学服务提供平台。

10.体育资讯管理子系统，一是及时发布体育相关政策法规、前沿体育资讯；二是全省范围内的体育赛事直播；三是科普体育知识。

### （三）建设移动端（手机APP和微信小程序）

在移动终端建设统一的APP和微信小程序，作为体育信息化平台面向体育管理部门、体育机关机构和企业、广大群众的共同用户端应用系统，承载体育方面各类用户的各项功能，形成具有体育特色、权限明晰、功能各异、动态灵活的客户端，并提供与体育信息化平台各业务系统的互联互通，实现省体育局系统的日常办公、政务服务、体育公共服务、数据资源共享群众业务服务的一站式融合以及流畅稳定的用户体验。

（四）体育标准规范建设

依据体育总局办公厅《全民健身信息服务平台数据接口规范》和总局其他系统标准规范建设大数据平台所需的标准规范：数据元标准、数据交换与共享标准、数据资源管理规范，实现省市县纵向以及与其他省级，单位横向的信息及数据互通。建设 1 套云平台管理规范。

（五）体育信息化平台接口建设

依据体育总局办公厅《体育场馆信息化管理服务系统技术规范》等技术标准规范，建设湖南体育信息化平台API接口，对接国家体育总局全民健身信息服务平台、湖南省“互联网+政务服务”一体化平台、全省范围内各市、县体育相关的现有应用系统。

（六）信息资源规划建设

1.信息资源的构成

数据库由元数据、主数据和编码数据构成基础库，面向业务系统由场馆库、赛事库、器材库、人才库等构成。平台所有数据按结构化和非结构化双模式进行归类存储，为平台进行数据管理、统计、分析提供支撑。

2.基础信息资源

基础信息资源具有稳定、基础、公用的管理属性，从体育业务信息中剥离进行独立管理，可以实现信息资源的充分共享和信息的统一管理。基础信息资源具体包括机构信息、组织结构基础信息、办公人员基础信息等。

2.1、基础地理信息：即体育机构的基础地理信息。具体有行政区域划分、地域区、地域子区、交通等；

2.2、组织结构信息：即湖南省内所有体育机构的基础结构信息。具体有机构编号（唯一标识）、机构代码、机构名称、机构LOGO、机构类型等；

2.3、办公人员基础信息：及湖南省体育局及直属单位人员的基础信息。具体有人员职务、名称、归属机构、职务类型等人员基本信息。

3.数据资源的管理

根据数据资源获取、存储、管理服务、开放共享的基本处理思路对湖南体育信息化平台服务数据资源的建设进行统一规划，可以将相关数据资源体系的建设工作划分为：数据交换治理体系、数据库体系、数据管理服务体系三部分内容。

3.1、数据资源获取，根据目前湖南体育信息化平台数据资源的基本情况建设数据交换治理体系达到数据资源获取的目的，具体从四个主要方面对数据获取建设工作进行规划：

1）从上级单位获取数据（从省级数据共享交换平台获取国家体育总局与本省相关的数据信息）；

2）从各市、县体育部门获取场馆、音视频资源、图文资源、运行状态等服务数据，在省级对上述数据进行统筹建设；

3）新建采集数据（根据业务需要对体育场馆、体育器材、赛事活动、体育人才等内容进行数据采集）；

4)其他政府部门数据（体育机构、体育产业、户外体育运动场所等）；

3.2、数据资源存储，根据目前湖南省数据资源的基本情况建设数据库体系达到数据资源存储的目的，在省级对基础数据资源和主题数据资源进行集中建设。

3.3、数据资源管理服务，根据目前湖南省数据资源的基本情况建设数据管理服务体系达到对数据资源管理服务的目的，针对数据库体系建设的基础和主题数据资源，统一进行数据资源目录的建设，统一对体育信息化服务的各项应用提供数据资源访问服务。

4.信息资源目录

共享利用湖南省政务大数据中心数据交换和共享平台，一方面，以政务资源管理平台作支撑，形成政务服务一体化平台数据资源目录，方便数据查询；另一方面，以政务信息资源交换平台为支撑，实现政务内外部数据资源的交换共享，数据交换的内容包括事项分发/受理信息、审批过程信息、体育场馆信息、体育赛事信息、体育协会信息、体育人才档案信息等。

### （七）网络系统建设

湖南省体育局已通过电子政务外网专线与湖南省电子政务外网实现了互联，网络架构采用核心、汇聚、接入三层组网架构进行组网，通过交换机接入各科室终端，各终端拥有独立的IP地址。出口部署了防火墙跟IPS进行了联动，并在安全区部署了日志审计和上网行为管理，为湖南省体育局电子政务外网进行安全防护。

按照国家体育系统的具体要求，进行统一规划，在纵向实现国家、省、市、县、乡互联互通，横向与省级各部门等同级资源共享部门以及外部关联单位的互联互通，确保业务使用和访问稳定便捷、安全可靠。

（八）网络安全防护体系建设

湖南体育信息化平台以《中华人民共和国网络安全法》及等级保护相关要求，保障湖南体育信息化平台及数据安全为战略规划目标，以建立全方位的、立体的网络安全综合防御系统为总体策略，制定执行网络安全法的具体流程及方法。通过对物理环境、通信网络、计算环境以及区域边界的安全防护，采用安全可控产品实现对网络基础设施以及应用平台的安全防护，构建安全技术体系；通过建立健全安全策略和管理制度，建立安全管理机构并配备相应人员，建立健全安全日常运维管理机制、监测预警和信息通报制度以及应急处置机制，构建安全运维体系。建立安全管理和运维管理一体化的资源与安全管理中心及网络安全态势感知平台，最终实现全方位的、立体的网络安全综合防御体系。

本项目依托湖南省电子政务外网及政务云平台进行部署，系统各平台服务器均租赁省政府政务云计算资源，依托省政府政务云平台基础支撑环境进行搭建。考虑到政务云已整体进行了安全防护体系建设，本方案的安全建设内容将主要考虑应用安全、数据安全及移动用户接入安全几个方面。

本项目建设以《中华人民共和国网络安全法》为法律依据，以2019年5月发布的《GB/T22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》为指导标准。本项目系统是面向全省体育爱好者、体育管理部门、体育相关企业的统一管理平台，信息系统受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益产生严重损害，或者对社会秩序和公共利益造成损害，但不损害国家安全，综合对本项目所确定的定级对象、受侵害的客体、客体的侵害程度等，本项目安全等级按第三级标准建设。

（九）备份系统建设

由于湖南体育信息化平台数据安全性比较高、数据量大，数据备份和恢复在本系统中比较重要，为确保数据的稳定性和安全性需要设计备份和恢复方案；在设计备份方案要基于湖南体育信息化平台是部署在湖南省电子政务外网的前提。

（十）实现一市一区（县）试点

结合2022年第十四届省运会的举办，确定试点地区（待定），重点为实现省运会赛事直播、赛事预报、赛事比分等关键数据提供底层支撑。试点方案和实施计划要科学合理、流程规范、措施得当、可执行性强，一来是为了验证平台对省、市、县（区）三级支撑的能力；二是因为某些业务也必需选择小范围的试点，如：体育场馆子系统就必需将一定范围的场馆对接进系统等。

## 四、维保服务

### 1. 维保服务内容

1.1、上门诊断

根据需要提供故障的上门诊断和远程诊断服务。考虑用户系统的安全性要求高、用户设备使用地距离维修点近的特点，对此项目采用上门诊断服务。如果用户需要并认可，也可提供远程诊断服务。

1.2、故障维修

除不可抗拒事件（雷击、电力事故、火灾、洪水、地震、战争等）或用户搬运、操作不当而造成的设备损害外，系统在正常条件和环境下运行出现故障时，将对因质量或材料缺陷引起的产品问题进行维修或更换。维修的范围为本次项目用户要求采购的所有产品、软件和设备。

1.3、系统扩充

除硬件设备故障维修外，对用户采购的设备，按用户需求提供系统扩充服务，包括扩充设备、模块的安装调试、测试、培训等。

1.4、系统升级和修补

除硬件设备故障维修外，对用户采购的设备，按原厂商要求和规定为用户提供产品的更新和升级服务，安装升级操作系统和提供最新版本和文档，并相应地为用户提供适当培训，保证系统正常运行和向前发展。

1.5、紧急支持服务

大型IT应用系统在运行过程中往往会受到许多突发因素的干扰产生一些不可预见的问题。根据以往项目的经验，系统运行过程中可能会出现以下几类突发性问题：

无法重启系统或业务；

系统或业务停止；

软件错误；

操作失误；

病毒破坏及非法入侵；

可能影响系统正常运行重大隐患；

按照所承诺的响应时间提供紧急支持服务。

1.6、定期维护

定期维护是为了提前发现系统故障、排除故障来保证网络系统的正常运行，使它们保持良好的运行状态。定期委派工程技术人员对系统进行设备和运行维护，及时掌握系统的运作信息，对系统的日志记录进行分析，发现有性能下降或者报错等现象，及时确定产生的原因，并在提交巡检报告时提出升级或变更的建议。

对已签约项目将提供长期免费咨询服务。除了售后服务的技术支持人员会提供及时的技术咨询服务外，还有专门的技术专家委员会的专家可以随时解答用户提出的各种技术问题。咨询服务的内容包括与签约项目相关的内容：系统模块的功能、系统或产品操作指南、系统升级方案、系统优化方案、技术培训联系与安排等；也提供从网络计划到系统集成，从系统设计到后续维护管理的一系列服务，全面帮助用户在系统投资中获得最大效益。提供免费咨询服务的周期从项目立项开始，直至系统生命周期结束为止。对于与签约项目无关的咨询服务内容，根据情况提供免费服务或最优惠的有偿服务。

1.7、技术培训

技术培训是提供的重要客户服务内容之一。

包括各种设备的安装、使用、参数设置、系统和产品性能介绍、基本操作指南、一般故障排除、维护维修方法等等。现场培训的目标是使用户可在尽可能短的时间内全面了解和掌握系统和产品的基本使用与管理，尽快发挥投资效益。对于大型或复杂项目，需会建议用户参加进一步的高级技术培训，可提供或组织多种形式的高级培训。高级技术培训的方式包括：由提供的高级培训、相关产品或系统原厂商培训中心提供的系统培训、第三方机构提供的认证培训等。高级培训的内容包括：基础理论、系统或产品原理、高级使用指南、各种疑难问题的解决，故障排除技巧、维护维修方法等。高级培训的目标是使用全面、深入地掌握系统和产品使用、维护和管理，培养一支技术过硬的IT应用与管理队伍，并最大限度地发挥投资效益。根据实际情况，将定期举行技术讲座，邀请技术人员参加。也会定期或者不定期的给用户派发相关产品的技术资料，以提高技术人员的设备维护水平和系统管理能力。

### 2. 维保服务响应时间

要求在维护期内，当客户工作人员发现故障后，可以通过电话或邮件等报障方式向申告故障，服务响应分为电话响应及现场响应：

电话响应：售后服务团队在接到报障信息后，售后工程师在1小时之内对客户作出电话响应，详细了解故障情况，做出紧急有效的故障缓解或降低影响的技术指导，必要时提供远程解决问题的服务支持。

现场响应：售后服务团队在接到报障信息后，售后工程师在经电话响应后发现需进行现场支持，将会委派责任工程师在2小时内赶至故障现场，为客户进行故障的解决。

### 维保服务方式

1、技术热线服务

设立5*8小时和7*24小时技术热线服务。5*8小时和7*24小时技术热线服务是指通过热线电话与的技术支持工程师、技术专家联系，以获得技术支持人员的支持。5*8小时技术热线服务是为用户提供的常规技术支持手段之一，用户可直接通过电话、微信、QQ等通信方式联系售后服务小组；7*24小时技术热线服务是为用户提供的高级别技术支持手段之一，遇突发紧急情况用户可拨打24小时热线获得技术支持。

考虑到项目的安全性和重要性，承建单位需为本项目提供3年的7x24小时服务。接到电话咨询或故障投诉后，技术人员搜集全面故障信息并组织技术人员对故障现象进行分析，并对用户故障进行明确响应并向用户通报问题解决时间及方案。

2、现场服务

将定期对全系统进行检修和性能调整，以保证系统安全、可靠、高效运作。同时为客户日常维护中的问题和措施提供指导。

现场服务分为常驻现场支持服务和故障维修服务两种方式。常驻现场支持服务方式主要是指在系统试运行期间，安排至少2人常驻用户现场进行技术支持；故障维修服务方式是指当地售后服务工程师或技术支持工程师接到用户报修后，在2小时内赶到用户现场进行诊断和故障排除。

### 维保服务要求

1、保修期内要求

要求为本项目的软件提供三年免费质保服务，硬件一年免费质保服务。免费维护期自项目验收之日起计算，其中包含第一年的软件升级服务，免费质保服务期内的系统维护、售后服务，期间所产生的费用均由开发商承担。

在保修期内的相关服务承诺如下：

保修期内，投标人的技术支持部门将提供灵活、多样的通信手段，保证提供7×24小时可随时联系上技术支持人员；

保修期内，当用户系统出现故障或对系统有疑问，可以拨打的技术支持热线，投标人的专业工程师将及时回答用户提出的各种有关技术问题；

保修期内，对电话不能解决的问题，进行现场维修和技术支持，并在规定的时间内排除故障；

保修期内，不同层次人员提供相应的技术培训服务。

保修期内，负责对开发的软件产品进行维护，保证每季度上门巡查一次，并且不向用户收取费用；

包含开发组件升级、质保期内功能、性能调整要求等；

在保修期内，无需另外购买的第三方软件，自行购买的第三方软件无使用时限的要求。

2、保修期外要求

在保修期外，作出如下要求：

保修期后，仍将提供长期免费的远程技术咨询支持服务；

保修期满后，签定一份证明保修期满合格证书。

保修期满后，如果出现特殊和紧急情况且在业主要求下，派遣专家以优惠价格到现场对合同涉及的软件产品进行检查和维修。

### 3.运营服务要求

为确保项目更好的为市民、商户、政府服务，采购人将采用向社会力量购买服务的形式开展系统后续的运营工作，承建单位需根据项目出具合理的运营方案并组建相应团队，提前做好运营支撑准备。

## 五、人员培训需求和计划

### 1.人员培训需求

为了确保湖南体育信息化平台项目建设的顺利运行和系统投入使用后的稳定，要求建设方有关工作人员了解项目建设的指导思想、基本理论和方法、总体架构、协同管理、运行机制等内容。同时，加强信息化技术人才的培养，建立人才培养制度，制定相应的人才培养计划，优化技术人员的知识结构和专业结构，提高技术人员的专业水平和综合素质，积极引进信息化方面的专业技术人才，逐步形成一支具备较高理论水平和业务能力的信息化建设队伍。

### 2.人员培训计划

对于任何项目的实施，人员素质都是一个非常重要的因素。为了保证项目建成后能够顺利运行，项目承建单位需要提供多层次、多内容、多形式的培训。

系统项目部署实施后，承建单位负责完成对相关工作人员的培训工作。

维护工作人员经培训后能掌握设备的日常维护工作。

管理人员经培训后能负责全系统的运用管理工作。

## 六、其他要求

湖南智慧体育信息化平台项目是政府全资项目，采购人享有项目成果的知识产权，项目在运行中所产生的数据均归采购人所有，中标人不得以任何理由阻碍数据汇聚共享，若中标人未经采购人允许，私自滥用数据和泄露国家机密、商业机密、个人隐私，采购人将依法追究中标人法律责任。投标人需在响应文件中做出响应。

## 附件

### 软件清单

| 序号 | 系统名称 | 功能参数概述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中台 |  |
| 1.1 | 业务中台 | 湖南体育信息化平台统一认证系统、应用支撑系统、用户服务等相关建设将依托于省电子政务云平台资源进行适当扩展。湖南体育信息化平台的业务中台是一个基础架构，通过将所有的体育基础服务通过业务中台的思路进行建设，实现各类体育基础服务与应用支撑的联通，共同支持前端的业务平台。从体育各类业务服务中按照业务逻辑拆分出独立不同的业务服务来支撑上层Web、App交互。并且为平台制定了严格完善的规范体系和成熟的基础服务来支撑系统稳定运行和高扩展性。实现对前台业务的快速响应能力，实现体育局省、市、县三级架构的信息化复用能力，以及从前台、中台到后台的设计研发、页面操作、流程服务和数据的无缝联通和融合能力。湖南体育信息化平台的业务中台需要提供统一事项管理、统一工作流配置、统一门户配置、统一受理分发、地理信息管理、统一流程调度、统一服务管理等业务支撑。 |
| 1.2 | 数据中台 | 湖南体育信息化平台的数据中台是实现通过数据技术，对海量体育数据进行采集、计算、存储、加工，同时统一标准和口径。数据中台把数据统一之后，会形成标准数据，再进行存储，形成体育大数据资产层，进而为体育局提供高效服务。这些服务跟体育局本身的业务有较强的关联性，是体育局独有的且能复用的，它是体育局业务和数据的沉淀，其不仅能降低重复建设、减少烟囱式协作的成本。湖南体育信息化平台的数据中台建设是一个循序渐进的建设过程，数据积累和分析维度都有一个数据和知识积累，认知的过程，和业务系统的“交钥匙”工程有本质不同，体育局的业务与负责领域的数据是在不断变化中，应用系统也在不断发展和更新中，因此，数据中台建设是一个不停迭代和发展的过程，数据中台应包含：数据转换集成、数据服务集成、数据应用开发、数据资源管理、基础数据库、专题数据库等几大应用部分。 |
| 2 | 十大管理子系统 |  |
| 2.1 | 政务服务管理子系统 | 实现互联网+政务，提高办事效率、节省成本，构建统一办公门户并实现单点登录管理。主要分为内部协同办公管理模块、业务对接管理模块、业务管理模块。 1、内部协同办公管理模块，构造体育局内部统一办公门户，实现体育局内部统一管理。分机构管理、会议管理、收文管理、发文管理、督查督办、文档管理和综合管理等模块。机构管理包含机构领导、机构职能、内设机构、直属机构、联系方式等，实现体育局机构职能管理。会议管理包含会议内容管理、会议室管理、会议室申请、会议通知等，实现体育局内部会议管理。收文管理实现收文的全流程办理，包括公文的签收、登记、拟办、分发、传阅、批示、承办和催办等程序，实现收文流转的电子化、自动化。发文管理实现发文的全过程管控，包括拟稿、核稿、审稿、审批、编号、套红、分发、传阅、归档的一个完整流程的控制，也包括一般公文的传递，实现发文的办公自动化。督查督办以实现“办事”为目标，主要管理交办或办理的具体事务。主要包括事务交办、审批、分派、办理、转办、评价等。文档管理对办理完成后的公务进行归档管理，提供公文查询。综合管理包含印章管理、人员管理、财务管理、办公用品管理、公务用车管理、食堂就餐管理等。 2、业务对接管理模块，接收业务、展示业务办理情况。包括业务对接、业务进度、业务查询等功能模块。体育政务服务子系统依托省政务云平台，省政务服务平台作为行政服务和公共服务的唯一入口，通过省政务服务平台的数据共享交换平台进行数据交换和共享，自动同步接收省政务服务平台上与体育相关的行政许可、行政给付、行政确认、行政奖励、行政裁决、行政处罚、行政强制、行政征收、行政检查、其他行政权力、公共服务等事项，将省长信箱、信访平台、官网公众来信、互联网+政务服务等省级公共服务平台的体育政务信息进行汇总，将业务办理进度、办理结果实时同步到省政务服务平台进行公示，方便用户随时了解业务办理情况。 3、业务管理模块，实现业务流转和处理。业务管理模块为体育管理部门提供网上业务流转、办理服务。通过在线表单、办事流程、流程查询、时限督办、办事评价、自动考评、报表统计等功能模块，实现业务信息的批量自动录入，根据申办业务自动流转到对应处室进行网上业务办理，实现内部线上业务流转、提醒和处理，提供实时了解业务进度，为各部门进行业务服务考核提供评价依据，并对业务进行统计、实现图表展示，为体育管理部门实现网上行政审批，化繁为简，大大提高政务办理效率。 |
| 2.2 | 体育场馆管理子系统 | 通过建设本子系统，初步实现对全省体育馆场的基本信息全面掌控；对国营体育馆场的运营情况的精准监管及通过试点探索对民营体育馆场的监管模式；通过体育云平台打造互联网+馆场服务模式；最终形成全省体育馆场大数据，为提高省内的体育馆场利用率、服务质量提供支撑。本子系统包括如下三个功能模块： 1、馆场基本信息管理模块。馆场基本信息包括：馆场名称、机构代码、馆场类别、营业地点、营业时间、营业内容、法人代表、联系电话等，本模块包括对馆场基本信息的增、删、改、浏览、查询、统计分析等功能，与湖南政务大数据资源中心的法人基础数据库的信息交换，实现馆场基本信息的真实有效性的清洗比对工作。 2、馆场运营管理模块，为各类馆场经营者提供现场经营管理。提供场地使用管理，客户管理，器材管理，商品销售管理，营销活动管理等，并通过智能设备对馆场的人流量、体育器材和体育场馆的利用率进行统计。本模块主要用于对国营体育馆场的管理系统升级改造，解决目前管理混乱，馆场运营能力较低，运营效果无法实时统计，资源无法共享等问题。同时，对部分试点区域的民营馆场加以引导，以资源共享、互惠互利为前提，提供馆场管理系统或对接其现有的系统，共享平台提供的所有云服务功能，对民营馆场的运营情况能进行数据统计。 3、馆场服务功能模块。本模块主要通过云平台提供网上馆场信息查询、网上馆场预定、馆场定位导航、网上同城约战等云服务功能。为所有接入平台的馆场共享所有云服务功能。 |
| 2.3 | 赛事活动管理子系统 | 将官方和民间举办的赛事活动纳入体育信息化平台，对赛事活动进行统一管理和服务。主要分为赛事活动管理模块、赛事参与者管理模块、报表统计管理模块。 1、赛事活动管理模块，为赛事组织者提供赛前准备、赛中组织管理。 赛事组织者通过赛事活动发布模块对外发布赛事类型、组织形式（线上、线下、线上线下相结合）、办赛地点、赛制、赛程、报名方式、票务等赛事活动信息，通过赛事宣传模块对赛事运营、广告宣传、赞助商进行管理，实现赛前准备。 赛事组织者通过报名管理、签到管理对参加赛事的运动员进行赛前核实、确认，运动员、裁判、志愿者按照赛制管理、赛程管理确定的赛制、赛程开展赛事活动，系统自动统计运动员的比赛成绩，并在统计报表中实时显示，实现赛中组织管理。 2、赛事参与者管理模块，为运动员、志愿者和广大群众参加赛事活动提供便利。 运动员、志愿者和广大群众通过PC端、移动端线上获取相关信息，并在线报名参与活动，参与流程：赛事活动发布-在线报名-系统审核-在线缴费-赛事签到-志愿者服务-实时进度-成绩统计等。 3、报表统计管理模块，对各类赛事活动效益进行评估。 3.1、赛事组织者通过报表统计模块统计报名、签到、赛事评论、票务、成绩、赛事宣传等数据，对每场赛事活动的资金投入、影响面、群众参与度、群众评价、安全性等指标进行评估，对全年举办赛事活动进行数据跟踪、分析、数据建模，并以图、表的形式展现，形成科学、客观、有价值的评估数据，实现赛后总结管理，为后续赛事举办计划提供数据依据。 3.2、全省体育管理部门通过报表统计模块采集辖区内所有举办赛事活动数据，对赛事活动大数据进行分析、数据建模，形成科学、客观、有价值的评估数据，建立赛事活动数据库，为科学决策提供数据依据。 |
| 2.4 | 体育人才管理子系统 | 体育人才管理模块，对全省专业和业余运动员、教练员、裁判员、社会体育指导员、民间“运动达人”等人才数据进行统一集中管理。 1）专业体育人才管理。对接省、市、县（区）专业运动员、教练员管理系统，或者部署体育人才管理子系统，采集全省所有专业运动员、教练员人才数据，包括姓名、性别、年龄、从事运动项目、训练成绩、比赛成绩等，通过数据分析，为专业人才培养提供支撑。通过人才类别管理、档案管理、退役管理实现专业体育人才管理。 2）业余体育人才管理。通过场馆管理子系统、体育机构管理子系统、科学健身管理子系统、赛事活动管理子系统、自主申报采集全省业余运动员、教练员、裁判员、社会体育指导员、民间“运动达人”等体育人才数据，通过比对专业运动员、教练员人才数据，评估资质、能力等，为挖掘民间体育人才提供数据依据。 3）青少年体育人才管理。通过省政务服务平台的数据共享交换平台与教育系统数据对接，收集全省青少年体育人才信息，建立完善的青少年体育人才梯队数据库。 |
| 2.5 | 体育器材管理子系统 | 体育器材管理子系统主要分为体育器材管理子系统和体育器材使用管理模块。 1、体育器材信息管理模块，为合理投放体育器材提供数据依据。 体育器材信息包括体育器材的基本信息（名称、编码、类型、位置、数量、厂商、负责人、联系电话等）和使用信息（损坏情况、报修、用户反馈、使用率等），信息管理实现对信息的增、删、改、存、浏览、查询、统计分析等功能管理。通过电子围栏和物联网传感器等技术采集大量投放在居民区、体育公园、社区活动中心的全民健身器材的类型、使用效率等信息，统计器材损坏情况，提供体育器材信息查询、线上报修等服务，有助于及时做好售后服务，报表统计从器材分布、器材使用率等维度分析体育器材投放合理性，并进行数据展示，形成全省体育器材大数据，为科学投放体育器材提供数据依据。 2、体育器材使用管理模块，方便群众查询附近的健身器材。 体育器材使用管理为群众提供体育器材信息查询、电子地图（导航）、科学使用（扫码学科学使用方法）等服务，方便群众通过PC端、移动端查询附近的体育器材，并科学使用体育器材，建设“15分钟健身圈”。 |
| 2.6 | 社会体育机构管理子系统 | 社会体育机构管理子系统分为社会体育机构基本信息管理模块和社会体育机构信息共享管理模块。 1、社会体育机构基本信息管理模块，让体育主管部门全面掌握社会体育机构信息。社会体育机构基本信息包括：名称、编码、类型、位置、数量、属性、负责人、联系电话等，本模块包括对机构基本信息的增、删、改、浏览、查询、统计分析等功能，申请合规共享湖南政务大数据资源中心的法人基础数据库的数据，实现机构基本信息的真实有效性的清洗比对工作，建设全省社会体育机构基本信息库。 2、社会体育机构信息共享管理模块，促进社会体育机构健康发展。社会体育机构可以通过信息共享管理模块共享自己的相关资源和信息，各社会体育机构相互交流、合作，提高知名度和影响力。通过机构评价管理建立体育机构的信誉度、满意度评价体系，打造透明化社会体育机构，让公众通过移动端就可以找到信誉度高、满意度高的社会体育机构，从政策和市场两方面对全省社会体育机构进行集中化监管，推动社会体育机构科学运营，实现社会体育机构的公益和盈利均衡发展。 |
| 2.7 | 体育产业管理子系统 | 体育产业管理子系统主要分为体育企业基本信息管理模块和体育产业服务模块。 1，体育企业基本信息管理模块。通过对体育企业基本信息（类型、规模、经营范围、地址、法人、联系方式、经营产品等）的采集和管理，形成体育企业基本信息大数据，便于省体育局掌握全省所有体育企业基本信息。 2，体育产业服务模块，更好的服务体育产业发展。 1）体育产品管理模块，展示全省体育产品，促进全省体育消费。 2）产业报告管理模块。结合体育产品管理模块采集的数据，通过通过大数据分析，在产业报告管理中以图表的形式展示体育企业的经营状况、发展前景等信息，与体育企业基本信息大数据一起形成全省体育产业数据库。 3）献策建言管理模块，收集问题反馈、用户评论、合理建议等信息，分析体育企业发展当中经常遇到的老大难问题和瓶颈痛点难点问题，依据大数据统筹全省体育产业科学发展，制定政策措施帮助体育企业解决发展中遇到的困难和问题，从政策措施上促进体育产业发展。 |
| 2.8 | 体育医疗管理子系统 | 通过建设体育医疗管理系统，对接湖南政务大数据资源中心的法人基础数据库，掌握辖区内的体育医疗机构基本信息（位置、大小、科室、医师、擅长项目等），形成湖南体育医疗机构数据库；面向全省人民提供个性化、专业化的运动损伤医疗咨询服务和专业治疗服务，包括：在线咨询、线上预约、在线治疗、康复医疗指导、膳食营养等服务，科学治疗患者过度运动引起的不适和运动损伤，帮助患者顺利康复。 |
| 2.9 | 科学健身管理子系统 | 科学健身管理子系统分为体质监测管理模块、科学健身视频管理模块、体育教学和培训管理模块三个模块： 1、体质监测管理模块，分为群众体质监测管理和专业运动员体质监测管理。各级测试点定期向群众提供体质测试服务，利用各级测试点的专业终端设备采集湖南省国民体质监测数据，研究、分析监测数据及资料，建立湖南省国民体质基础数据库；专业运动员体质监测管理模块。专业运动员根据训练计划安排，定期去国民体质监测中心测试个人体质，跟踪、监测和分析专业运动员个人体质数据、伤病防治等数据，形成专业运动员体质基础数据库，帮助改进训练方法，提高训练效果，也可为体育保险提供参考依据。 2、科学健身视频管理模块。科学健身视频管理提供专业运动员或者教练拍摄的视频，向群众展示各项体育项目的标准运动方式和方法，群众可以在线观看视频或下载视频，学习科学健身方法；科学健身计划管理根据个人体质数据与全省国民体质监测基础数据库、专业运动员体质数据库进行分析、比对、数据建模，向用户提供健身计划和膳食计划服务，引导用户进行科学健身。 3、体育教学和培训管理模块。通过向用户发布科学健身资讯、讲座、教学、公益培训等方式，提供线上线下相结合的体育教学和培训服务，指导群众进行科学健身。 |
| 2.10 | 体育资讯管理子系统 | 1、资讯内容管理模块。湖南体育信息化平台对接国家体育总局官网、国家体育总局信息化平台、湖南省体育局官网、湖南省政务服务平台等平台，及时发布体育相关政策法规、前沿体育资讯，实现体育资讯精准推送服务。 1）资讯内容发布管理，实时同步发布国家、省发布的体育相关政策法规、前沿体育资讯，及时发布全省各级体育组织自主生产的体育资讯，网络爬取并同步发布其他大型、权威体育网站的前沿体育资讯，让广大群众实时了解体育相关政策法规、获取更多专业体育资讯。 2）体育资讯推送管理，实行体育资讯精准推送服务。体育资讯管理子系统记录用户订阅和浏览的体育资讯、观看的赛事视频等信息，进行数据分析和用户画像，通过资讯推送服务模块实时推送用户感兴趣的内容，做到好用、实用、爱用，提高用户粘性，增加粉丝量，成为用户了解体育资讯、观看体育赛事、评论赛事的统一服务平台。 2、体育赛事活动视频管理模块。为全省用户提供直播、转播、点播、回放等方式观看全省范围内举办的体育赛事活动，设置评论/弹幕等互动功能。 |
| 3 | 移动端（手机APP和微信小程序） | 在移动终端建设统一的APP和微信小程序，作为体育信息化平台面向群众的用户端应用系统，承载体育方向群众用户的各项功能，形成动态灵活的客户端，并提供与体育信息化平台各业务系统的互联互通，实现群众业务服务的一站式融合以及流畅稳定的用户体验。 针对体育局目前面向社会群众的业务需求，业务模块的建设内容应包含如下功能：场馆预订、体育器材、社会指导员、体育志愿者服务、体育企业、体育组织、健身圈、公益惠民、运动数据、公开信息、赛事活动、附近停车、新闻资讯、个人中心等。 |
| 4 | 体育知识数据展示 | 体育知识数据展示包含体育项目、医疗、健身等相关信息，体育知识数据展示能够全面、公平、公正的对相关信息展示并提供与该信息关联的相关资料。 |
| 5 | 体育标准规范 | 依据体育总局办公厅《全民健身信息服务平台数据接口规范》建设大数据平台所需的标准规范：数据元标准、数据交换与共享标准、数据资源管理规范，实现省市县纵向以及与其他省级，单位横向的信息及数据互通。 |
| 6 | 体育信息化平台接口 | 基于《体育场馆信息化管理服务系统技术规范》和《全民健身信息服务平台数据接口规范》，结合在体育、全民健身建设方面的实际情况，来设计相关标准指标，既具有普适性，又能体现特色的建设标准。设计和开发统一的数据接口标准，提供标准化系统接口服务，对所有需要对接的系统接口进行统一管理，同时对平台对外的接口进行统一的封装，以便提供便捷的接口调用和管理服务。 对接湖南省“互联网+政务服务”一体化平台、湖南体育公共服务平台（运动猿）、湖南省全民健身器材管理系统、青少年体育管理平台、湖南省国民体质监测在线网络平台、竞技体育管理平台等系统。 |
| 7 | 信息资源规划 | 共享利用湖南省政务大数据中心数据交换和共享平台，一方面，以政务资源管理平台作支撑，形成政务服务一体化平台数据资源目录，方便数据查询；另一方面，以政务信息资源交换平台为支撑，实现政务内外部数据资源的交换共享，数据交换的内容包括事项分发/受理信息、审批过程信息、体育场馆信息、体育器材信息、体育赛事信息、体育协会信息、体育人才档案信息等。 |
| 8 | 网络系统 | 本次网络建设依托省电子政务外网，组建“湖南省体育业务网”，出口部署防火墙跟IPS进行联动，并在安全区部署日志审计和上网行为管理，为湖南省体育业务网进行安全防护。 在试点体育场馆、社区健身中心的网络入口处配备数据采集配套设备，在网络出口部署桌面式防火墙，通过IPSEC VPN的方式接入湖南体育业务网。 |
| 9 | 网络安全防护体系 | 本项目建设以《中华人民共和国网络安全法》为法律依据，安全等级按第三级标准建设。本项目依托湖南省电子政务外网及政务云平台进行部署，系统各平台服务器均租赁省政府政务云计算资源，依托省政府政务云平台基础支撑环境进行搭建。考虑到政务云已整体进行了安全防护体系建设，本方案的安全建设内容将主要考虑应用安全、数据安全及移动用户接入安全几个方面。 1、使用路由器与VPN技术 路由器是一种网络节点设备，可以实现网络拓扑结构与两个重要节点易购网络的连接，通过路由器能够完成专网通信内部网络与外部网络的全部操作，同时可以管理与控制未知地址信息、广播数据信息等，从而有效保护网络信息的安全。而VPN技术主要有隧道技术、加解密技术、密钥管理技术和身份认证技术，能够保护数据通信安全。 2、安装病毒防范软件和防火墙 对于专网通信工作中面临的病毒安全，其安全隐患不容忽视，专网通信网络要安装并及时更新病毒防范软件和杀毒软件：采取先进的病毒预防技术、病毒检测、病毒消除技术和防火墙等，如此方可及时检测并消除出系统和数据文件中的病毒。防火墙能够有效保护专网通信安全，入侵者想要接触目标计算机，首先要穿越防火墙的安全防线，通过安装防火墙，可以控制网络节点上传输的数据信息，同时加以审核并过滤IP地址等，这样能够确保网络通路不受影响。 |
| 10 | 备份系统 | 湖南体育信息化平台数据安全性比较高、数据量大，数据备份和恢复在本系统中比较重要，为确保数据的稳定性和安全性需要设计备份和恢复系统；设计备份系统方案要基于湖南体育信息化平台是部署在湖南省电子政务外网的前提。 |
| 11 | 一市一区（县）试点 | 将十大业务子系统在岳阳市（待定）进行试点部署，试点方案和实施计划要科学合理、流程规范、措施得当、可执行性强，一来是为了验证平台对省、市、县（区）三级支撑的能力；二是因为某些业务也必需选择小范围的试点，如：体育场馆子系统就必需将一定范围的场馆对接进系统等。 |

### 配套网络安全设备和数据采集设备

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 试点场馆、户外器材投放场所智能化设备 |  |  |  |
| 1 | 桌面式防火墙 | 1、标准桌面型设备,外置电源；标配4个千兆电口，整机吞吐量≥3G，最大并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥4万。 2、支持IPV6、IPV4双栈。 3、支持基于WEB地址URL的策略路由，可实现将不同类型的网站流量智能分配到不同的链路。 4、支持系统主要防护功能的统一化模版设置，模版分为高、中、低三个级别，分别对应不同防护强度，可通过Web界面单击选择切换。 5、具备通用VPN模块，支持IPSEC/SSL/GRE/PPTP/L2TP等VPN功能。 6、支持用户可配置的WEBUI接口，提供多套皮肤设置，能在界面选择系统语言（中文、英文）。 7、支持与互联网防火墙进行IPSEC VPN对接，为确保链路稳定性要求与互联网出口防火墙同品牌。 | 5 | 台 |
| 2 | 人流量统计设备 | 硬件及功能需求：分析原理：检测头及肩膀，并跟踪行进轨迹；双方向统计（进、出同时识别）；设备端至少每3分钟自动传输一次数据至云平台；需支持断网续传，机内数据缓存不低于30日，需为循环覆盖存储；设备端需支持主动方式寻找并连接平台（包括私有云平台）；能够在Android和IOS移动端数据查看，PC端基于web端数据查看；需支持无线Wi-Fi和有线网络；支持壁装、吊顶装；镜头≥2.8mm，适配1/2.5CCD，带红外滤片；安装高度需≥2.5米；每台设备覆盖地面宽度需大于2米；覆盖宽度可调；设备需支持远程升级：支持通过云平台对设备firmware升级；远程参数配置 支持通过云平台进设备参数配置供电方式 DC12V，产品尺寸:最大直径111mm厚度33mm。 软件需求：1、系统需支持阿里云平台；用户管理:建立用户档案；支持多角色、多用户权限管理，每个用户可以赋予不同的角色，拥有相应的报表、服务区访问权限；具备完善的日志记录和数据备份、恢复功能； - 能够支持组网架构管理:系统各个出入口组网架构可以灵活组合、分组；支持楼层分组模式；用户能根据数据分析报表的需要，灵活调整和配置，进行出入口数据合并计算或拆分计算；调整出入口分组时不能影响原有数据的完整性；支持楼层分组模式；运维管理平台实时监测系统内设备运行状态，故障信息通过微信、邮箱、短信推送给相关人员。 - 系统需配备云架构运维管理平台，在云端能对所有设备的运行状态进行维护和管理，具体包括： 设备离线报警 无数据提示、远程升级、设备参数调整、镜头状态、数据传输状态、设备运行日志 等；系统后台以模块化呈现，支持多模块增减。 4、系统可远程对设备进行：修改别名、参数配置、算法配置、抓取图片、重启、清除网络、升级、网络设备、批次时间设置、modbus配置。 | 40 | 套 |
| 3 | 数据采集器 | 枪机需求： 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计 通用行为分析：支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 人脸检测：对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选，输出最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光 人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用（区域内人数统计、排队管理不支持报表） 采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万（1920×1080）@25fps 镜头焦距2.7mm~13.5mm； 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大监控距离60米 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5；五码流均支持智能编码 根据GA/T 1127-2013中5.3.1.7的规定,样机宽动态能力综合评价得分应≥136 在互联网环境下，可通过手机app浏览样机监控画面，并具有抓拍和录像功能在局域网环境下，可通过远程监控平台浏览样机监控画面，并具有抓拍和录像功能 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。 支持报警3进2出，音频1进1出，内置MIC，最大支持256G Micro SD卡 支持全网通4G模块（电信、移动、联通） 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级16、系统后台支持英文语言，可中英文切换查看。 17、系统支持本地化后台，断网状态，局域网电脑还可以看到本地化的机器统计数据 18、设备本地化调试后台，可以看到实时设备统计画面，可以自定已划定统计区域，可以校对统计效果。 19、设备支持POE、电源+网线多种连接供电供网方式。 太阳能设备需求： 一体化太阳能供电系统，由太阳能组件（发电模块）、锂电池（储能控制模块）和支架三部分组成。 1）产品自带一体化固定支架。 2）产品自带抱箍，可支持不同直径的立杆安装。 3）产品线路可通过防水航空插口进行插接，安装方便。 4）产品支持与设备进行通讯，支持通过设备实时获取电池剩余电量等信息。 5）产品支持10°、20°、30°和40°倾角调节，适用全国不同纬度地区。 6）产品支持国内标准日照＞3.5h的地区使用。 7）产品发电模块采用最新的166mm尺寸电池片，与传统156.75mm的电池片相比转换效率最大提升6%。 8）产品具备低温自动加热功能，保证系统在-20℃~60℃的温度下能够稳定运行。 9）产品通过优化电池放电保护电压点，极大的保证在电池过放保护后还能给BMS维持更长的时间，大幅降低电芯的损坏风险。 10）产品需具备BMS主动监测技术，如果BMS发生过充保护，控制器会主动切断充电，直到电池电压降低到充电返回电压值再继续充电。 | 5 | 套 |
| 二 | 省体育业务网网络安全设备 |  |  |  |
| 1 | 互联网出口防火墙 | 1、标准2U设备，冗余电源，具备液晶屏，采用飞腾平台、银河麒麟操作系统；配置不少于10个千兆电口、4个千兆SFP光口和4个万兆SFP+光口，2个扩展槽位，配置256G SSD硬盘，4T机械硬盘；整机吞吐量≥40G，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥26万。 2、支持路由、透明、混合模式部署，支持区域地址所属查询，能针对国外地址进行有效防护和管理。 3、支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤等功能,简化用户管理。 4、具备数据防泄密功能，可针对SMTP协议主题、正文的敏感信息检测，支持对HTTP协议POST数据的消息体的敏感信息检测。 5、具备漏洞扫描功能，支持后门、文件共享、 系统补丁、IE漏洞等主动式扫描。 6、具备通用VPN模块，支持IPSEC/SSL/GRE/PPTP/L2TP等VPN功能。 7、具备审计功能，对AV/IPS等攻击事件的全球地图呈现，呈现信息包含：基于经纬度、城市的攻击源、目地、事件名称、攻击次数等，地图支持逐级缩放。 8、支持专业的HTTP Flood攻击防护，可以实现get和post的攻击防护，支持独立url处理动作，以上防护功能均可以基于聚类分析、可信度、回探等多种防御机制。 9、产品具备良好的抗浪涌防雷击特性，以确保自身硬件安全。 | 2 | 台 |
| 2 | 互联网接入VPN | 1、标准1U机架式设备，1个RJ-45 Console口，不少于6个千兆电口、2个千兆SFP插槽和2个万兆SFP+插槽，2个网络接口扩展槽位，2个USB口，交流单电源；SSL加密吞吐≥400Mbps，IPSec加密吞吐≥ 400Mbps，整机吞吐≥5Gbps；提供300个普通PC接入并发用户授权，适用于IPSEC和SSL VPN用户接入。 2、支持国际密码算法包括：AES、DES、3DES、DH、RSA、RC4、MD5、SHA1 SHA2；支持国家商用密码算法包括：SM1、SM2、SM3、SM4。 3、专业IPSec VPN和SSL VPN二合一设备，内置硬件商密加密卡，采用国家商用密码算法实现隧道加密。 4、支持PC终端使用包括Windows10、Windows8、Windows7、Windows Vista、Windows XP、Mac OS、Ubuntu、CentOS、Redhat等主流操作系统来登录SSLVPN系统，并完整支持该操作系统下的各种IP层以上的B/S和C/S应用；支持IOS、Android等操作系统的智能手机、PDA、平板电脑（PAD）等移动终端的SSL VPN接入，或通过PPTP、L2TP VPN方式接入。 5、IPSec VPN支持标准IPSec协议，能够与华为、CISCO、JUNIPER等知名厂商的VPN设备互联互通。 6、支持接入策略，可以设定用户退出时清除缓存、Cookie、浏览器历史记录、保存的表单等。可以设置会话策略，使用VPN时仅能访问内网资源，禁止对互联网的访问，支持防截屏功能。 7、支持IPSec隧道组和隧道热备份，多条链路IPSec隧道接入时，确保传输稳定可靠；支持IPSec VPN隧道间路由实现隧道接力，减少多级组网时的隧道数量。 8、支持IPv6 to IPv4隧道，支持IPv6的两端保护子网在IPv4网络上建立隧道。 9、支持全局配置安全检查，支持一键加固风险配置项。 10、VPN客户端兼容国产化平台（如飞腾、鲲鹏、麒麟等）。 | 1 | 台 |

七、产品运输、保管及保险

1、中标人负责产品到指定地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

2、中标人负责产品在指定地点的保管，直至项目验收合格。

3、中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

八、质量保证

1、中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

2、项目软件提供三年免费质保服务、升级服务；硬件提供一年免费质保服务（招标文件中有特殊说明的按特殊说明质保期要求执行）；设备有厂家质保的以厂家质保期为准。超出厂家正常保修范围的，中标人须向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

3.质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有维护等要求免费上门服务。

九、项目其他要求及说明

1、交货时间与地点：

（1）交货时间：合同签订后6个月内完成建设，并能正常运行。

（2）交货地点：湖南省体育局（指定地点）。

（3）交货方式：中标人负责将货物送到采购人指定地点，并承担全过程的贮存、运输、装卸等，为采购人安装并调试完成。

2、结算方法：

（1）付款人：湖南省体育局（通过国库集中支付）

（2）付款方式：产品在规定的供货响应时间内送达采购人，为采购人安装并调试完成，经验收合格后支付合同总价95%，质保期满一年后如无质量问题支付5%余款。

3、质保和售后要求超出厂家正常质保期限和要求的，中标人收到中标通知书后10天内提交有效证明确保能履行承诺。

4、验收标准：

4.1本项目采用一般程序验收。项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

4.2 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

4.3 项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

4.4 采购人与中标人双方签署采购货物验收单后，产品才视为验收合格。

5、本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

6、投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。